ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е   №   04-37

г. Обнинск                                                                 «30» октября 2012 года

О внесении изменений в Муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденную решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде   содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденную решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60 (в ред. от 22.01.2009 № 08-69; от 14.04.2009 № 01-72; от 27.10.2009 № 07-78; от 01.12.2009 № 03-80; от 04.05.2010 № 02-03; от 28.09.2010 № 04-11; от 06.09.2011 № 01-23; от 29.11.2011 № 02-27; от 27.03.2012 № 06-32; от 24.04.2012 № 01-33, от 29.05.2012 № 06-34), (далее - Программа), следующие изменения:

- Приложение № 13 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в 2012 году» изложить в новой редакции (Приложение №1 к настоящему Решению);

- Приложение № 14 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Решению);

- Приложение № 15 «Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной   программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Решению).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания                                                                  В.Н. Савин

Приложение № 1  к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений  в Муниципальную адресную программу    "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание  условий для управления многоквартирными домами на территории  муниципального образования "Город   Обнинск", утвержденную решением Обнинского городского  Собрания  от  13.05.2008 №  05-60" от 30 октября 2012 года № 04-37

Приложение № 13  к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и  создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной  решением  Обнинского  городского   Собрания от 13.05.2008 № 05-60

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется

предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в 2012 году

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Обнинск |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 970,40 | 5 480,80 | 4 276,60 | 275 | ЧАСТ | 1 954 215,00 | 1 292 684,00 | 0,00 | 563 820,00 | 97 711,00 | 356,56 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 546,50 | 2 283,00 | 1 848,40 | 61 | ЧАСТ | 1 433 200,00 | 948 040,00 | 0,00 | 413 500,00 | 71 660,00 | 627,77 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2 188,10 | 1 959,60 | 1 592,10 | 81 | ЧАСТ | 1 467 296,00 | 970 594,00 | 0,00 | 423 337,00 | 73 365,00 | 748,77 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 811,30 | 5 335,00 | 4 672,20 | 247 | ЧАСТ | 1 832 034,00 | 1 211 863,00 | 0,00 | 528 569,00 | 91 602,00 | 343,40 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 8 | 17 798,90 | 15 281,80 | 13 440,80 | 780 | ЧАСТ | 4 990 379,00 | 3 301 061,00 | 0,00 | 1 439 799,00 | 249 519,00 | 326,56 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 10 736,40 | 9 209,30 | 8 465,10 | 422 | ЧАСТ | 2 568 123,00 | 1 698 775,00 | 0,00 | 740 942,00 | 128 406,00 | 278,86 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 974,40 | 2 746,20 | 2 153,90 | 132 | ЧАСТ | 1 273 609,00 | 842 473,00 | 0,00 | 367 456,00 | 63 680,00 | 463,77 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 752,50 | 5 315,20 | 4 544,30 | 263 | ЧАСТ | 2 269 213,00 | 1 501 050,00 | 0,00 | 654 702,00 | 113 461,00 | 426,93 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 134,90 | 4 656,70 | 3 812,60 | 221 | ЧАСТ | 2 193 318,00 | 1 450 847,00 | 0,00 | 632 805,00 | 109 666,00 | 471,00 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 738,40 | 3 443,20 | 2 983,20 | 176 | ЧАСТ | 1 478 527,00 | 978 024,00 | 0,00 | 426 577,00 | 73 926,00 | 429,40 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 544,95 | 2 240,90 | 1 730,90 | 86 | ЧАСТ | 1 891 393,00 | 1 251 128,00 | 0,00 | 545 695,00 | 94 570,00 | 844,03 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 729,30 | 5 226,80 | 4 134,90 | 268 | ЧАСТ | 1 661 074,00 | 1 098 775,00 | 0,00 | 479 245,00 | 83 054,00 | 317,80 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 771,80 | 3 515,40 | 3 515,40 | 148 | ЧАСТ | 1 220 042,00 | 807 040,00 | 0,00 | 352 000,00 | 61 002,00 | 347,06 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 974,20 | 2 761,20 | 2 223,50 | 130 | ЧАСТ | 1 200 428,00 | 794 065,00 | 0,00 | 346 342,00 | 60 021,00 | 434,75 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1 385,70 | 1 270,80 | 1 063,10 | 63 | ЧАСТ | 896 748,00 | 593 185,00 | 0,00 | 258 726,00 | 44 837,00 | 705,66 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 16 | 11 162,76 | 9 675,16 | 8 321,30 | 443 | ЧАСТ | 6 040 384,00 | 3 995 623,00 | 0,00 | 1 742 742,00 | 302 019,00 | 624,32 | 11 424,00 | 12.2012 |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 752,70 | 5 316,50 | 4 590,70 | 259 | ЧАСТ | 2 916 110,00 | 1 928 963,00 | 0,00 | 841 341,00 | 145 806,00 | 548,50 | 11 424,00 | 12.2012 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X | 95 973,21 | 85 717,56 | 73 369,00 | 4 055 | X | 37 286 093,00 | 24 664 190,00 | 0,00 | 10 757 598,00 | 1 864 305,00 | 434,99 | 11 424,00 | X |

| Приложение № 2 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденную решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60" от 30октября 2012 года № 04-37 Приложение № 14 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.20008 № 05-60". Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Город Обнинск |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 1 954 215,00 | 0,00 | 211 951,00 | 1 459,90 | 1 742 264,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 1 433 200,00 | 1 049 861,00 | 383 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 1 467 296,00 | 1 085 058,00 | 382 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 1 832 034,00 | 1 602 485,00 | 229 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 4 990 379,00 | 4 761 546,00 | 228 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 2 568 123,00 | 2 568 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 1 273 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,40 | 1 273 609,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 2 269 213,00 | 2 028 790,00 | 240 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 2 193 318,00 | 1 954 067,00 | 239 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 1 478 527,00 | 1 239 633,00 | 238 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 1 891 393,00 | 0,00 | 339 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 551 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 1 661 074,00 | 1 431 512,00 | 229 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 1 220 042,00 | 888 959,00 | 331 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 1 200 428,00 | 0,00 | 215 636,00 | 1 129,00 | 984 792,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 896 748,00 | 0,00 | 212 358,00 | 527,90 | 684 390,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 6 040 384,00 | 4 293 843,00 | 1 746 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 2 916 110,00 | 1 765 650,00 | 1 150 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: | 37286093 | 24669527 | 6379708 | 4338,2 | 4685055 | 1 | 1551803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приложение № 3 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденную решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60" от30 октября 2012 года № 04-37 Приложение № 15 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.20008 № 05-60". Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 5 970,40 | 275 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 954 215,00 | 1 954 215,00 |  |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 2 546,50 | 61 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 433 200,00 | 1 433 200,00 |  |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 2 188,10 | 81 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 467 296,00 | 1 467 296,00 |  |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 5 811,30 | 247 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 832 034,00 | 1 832 034,00 |  |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 17 798,90 | 780 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 990 379,00 | 4 990 379,00 |  |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 10 736,40 | 422 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 568 123,00 | 2 568 123,00 |  |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 2 974,40 | 132 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 273 609,00 | 1 273 609,00 |  |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 5 752,50 | 263 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 269 213,00 | 2 269 213,00 |  |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 5 134,90 | 221 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 193 318,00 | 2 193 318,00 |  |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 3 738,40 | 176 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 478 527,00 | 1 478 527,00 |  |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 2 544,95 | 86 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 891 393,00 | 1 891 393,00 |  |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 5 729,30 | 268 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 661 074,00 | 1 661 074,00 |  |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 3 771,80 | 148 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 220 042,00 | 1 220 042,00 |  |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 2 974,20 | 130 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 200 428,00 | 1 200 428,00 |  |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 1 385,70 | 63 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 896 748,00 | 896 748,00 |  |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 11 162,76 | 443 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 040 384,00 | 6 040 384,00 |  |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 5 752,70 | 259 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 916 110,00 | 2 916 110,00 |  |
| Итого по МО | 95 973,21 | 4 055 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 37 286 093,00 | 37 286 093,00 |  |