Приложение к решению Обнинского городского Собрания «Об отчете временной общественной комиссии по вопросу строительства завода по производству стеклотары на территории города»

 от «27» ноября 2012 года № 06-38

ОТЧЕТ

о работе временной общественной комиссии по вопросу строительства завода по производству стеклотары на территории города

Комиссия создана решением Обнинского городского Собрания № 04-03 от 04 мая 2010 года.

Промежуточный отчет о работе комиссии был представлен городскому Собранию на заседании 21 декабря 2010 года.

Показана хронология событий работы комиссии и отмечены вопросы, решенные с участием комиссии:

1. Приостановлено строительство завода.
2. Заказчик вынужден был сменить гнепроектировщика, что позволило более тщательно провести работу над проектом.
3. Длительно, по времени, а, следовательно, более тщательно, проводилась госэкспертиза.
4. Комиссией изучены все разрешительные документы, которые позволили Администрации города на законных основаниях выдать разрешение на строительство 1-ой очереди завода.
5. Администрацией города заключено соглашение с НПО «Тайфун» по мониторингу в городе атмосферного воздуха. Это сделано также с участием комиссии, что исключительно важно. Контролироваться будет несколько десятков параметров, как по содержанию газов, так и по микрочастицам. И эту информацию может получить каждый житель города в режиме онлайн с января 2011 года.

В связи с тем, что строительство завода было приостановлено, в течение длительного времени, необходимости проводить заседания комиссии не было. Очередное заседание состоялось 23 января 2012 года, и было принято решение обратиться к Губернатору Калужской области А.Д. Артамонову и в инспекцию Госстройнадзора по Калужской области для получения разъяснений по вопросу дальнейшей судьбы строительства завода.

Из полученных ответов следует, что строительство объекта приостановлено, надзор за площадкой строительства возложен на застройщика и предложено провести встречу с участием руководства ООО «Компания «Прогресс» и представителей всех сторон.

От имени комиссии я обратился с письмом к застройщику и 1 февраля был получен ответ, в котором отмечено, что ООО «Компания «Прогресс» были предприняты все необходимые меры при приостановлении строительства. Кроме того, ООО «Компания «Прогресс» ведет переговоры с итальянским производителем вин La Delizia о размещении в России производства по разливу вин, а также рассматривает возможность согласовать переуступку договора аренды земельного участка под организацию нового производства.

31 октября 2012 года срок работы комиссии заканчивался и от имени комиссии я обратился к главе Администрации города А.А. Авдееву с просьбой предоставить информацию о строительстве завода и перспективах освоения земельного участка.

18 октября получен ответ (на заседании городского Собрания 30 октября был в раздаточных материалах), из которого следует, что на текущую дату заявления о продлении разрешения на строительство от арендатора земельного участка ООО «Компания «Прогресс» в Администрацию города не поступало. Таким образом, вопрос о строительстве стекольного завода считаем закрытым.

Предлагаю отчет о проделанной работе комиссии принять к сведению и на этом работу комиссии завершить.

Председатель комиссии,

Заместитель Председателя городского Собрания В.В. Наволокин