Приложение № 1 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34

Приложение № 13 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадьпомещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКДна дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. мобщей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся всобственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъектаРоссийской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативовлибо собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Обнинск |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 | 1966 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 970,40 |  5 480,80 |  4 276,60 |  275 | ЧАСТ |  1 954 215,00 |  1 292 684,00 |  0,00 |  563 820,00 |  97 711,00 |  356,56 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 | 1957 |   | Каменные, кирпичные |  4 |  4 |  2 546,50 |  2 283,00 |  1 848,40 |  61 | ЧАСТ |  1 433 200,00 |  948 040,00 |  0,00 |  413 500,00 |  71 660,00 |  627,77 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 | 1950 |   | Каменные, кирпичные |  3 |  4 |  2 188,10 |  1 959,60 |  1 592,10 |  81 | ЧАСТ |  1 467 296,00 |  970 594,00 |  0,00 |  423 337,00 |  73 365,00 |  748,77 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 | 1974 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 811,30 |  5 335,00 |  4 672,20 |  247 | ЧАСТ |  1 832 034,00 |  1 211 863,00 |  0,00 |  528 569,00 |  91 602,00 |  343,40 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 | 1980 |   | Каменные, кирпичные |  9 |  8 |  17 798,90 |  15 281,80 |  13 440,80 |  780 | ЧАСТ |  4 990 379,00 |  3 301 061,00 |  0,00 |  1 439 799,00 |  249 519,00 |  326,56 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 | 1976 |   | Каменные, кирпичные |  9 |  5 |  10 736,40 |  9 209,30 |  8 465,10 |  422 | ЧАСТ |  2 140 370,00 |  1 415 823,00 |  0,00 |  617 529,00 |  107 018,00 |  232,41 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 | 1962 |   | Каменные, кирпичные |  4 |  4 |  2 974,40 |  2 746,20 |  2 153,90 |  132 | ЧАСТ |  1 273 609,00 |  842 473,00 |  0,00 |  367 455,00 |  63 681,00 |  463,77 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А | 1972 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 752,50 |  5 315,20 |  4 544,30 |  263 | ЧАСТ |  2 158 488,00 |  1 427 808,00 |  0,00 |  622 756,00 |  107 924,00 |  406,10 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б | 1972 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 134,90 |  4 656,70 |  3 812,60 |  221 | ЧАСТ |  2 076 551,00 |  1 373 607,00 |  0,00 |  599 116,00 |  103 828,00 |  445,93 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В | 1972 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  4 |  3 738,40 |  3 443,20 |  2 983,20 |  176 | ЧАСТ |  1 376 684,00 |  910 656,00 |  0,00 |  397 194,00 |  68 834,00 |  399,83 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 | 1975 |   | Каменные, кирпичные |  9 |  1 |  2 544,95 |  2 240,90 |  1 730,90 |  86 | ЧАСТ |  1 891 393,00 |  1 251 128,00 |  0,00 |  545 695,00 |  94 570,00 |  844,03 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 | 1968 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 729,30 |  5 226,80 |  4 134,90 |  268 | ЧАСТ |  1 661 074,00 |  1 098 775,00 |  0,00 |  479 245,00 |  83 054,00 |  317,80 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 | 1969 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  4 |  3 771,80 |  3 515,40 |  3 515,40 |  148 | ЧАСТ |  1 220 042,00 |  807 040,00 |  0,00 |  352 000,00 |  61 002,00 |  347,06 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 | 1965 |   | Каменные, кирпичные |  4 |  4 |  2 974,20 |  2 761,20 |  2 223,50 |  130 | ЧАСТ |  1 200 428,00 |  794 065,00 |  0,00 |  346 342,00 |  60 021,00 |  434,75 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 | 1961 |   | Каменные, кирпичные |  4 |  2 |  1 385,70 |  1 270,80 |  1 063,10 |  63 | ЧАСТ |  896 748,00 |  593 185,00 |  0,00 |  258 725,00 |  44 838,00 |  705,66 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 | 1975 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  16 |  11 162,76 |  9 675,16 |  8 321,30 |  443 | ЧАСТ |  5 401 815,00 |  3 573 219,00 |  0,00 |  1 558 505,00 |  270 091,00 |  558,32 |  11 424,00 | 12.2012 |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А | 1973 |   | Каменные, кирпичные |  5 |  6 |  5 752,70 |  5 316,50 |  4 590,70 |  259 | ЧАСТ |  2 916 110,00 |  1 928 963,00 |  0,00 |  841 341,00 |  145 806,00 |  548,50 |  11 424,00 | 12.2012 |
| Итого по МО: | X | X | X | X | X |  95 973,21 |  85 717,56 |  73 369,00 |  4 055 | X |  35 890 436,00 |  23 740 984,00 |  0,00 |  10 354 928,00 | 1 794524,00 |  418,71 |  11 424,00 | X |

Приложение № 2 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34"

Приложение № 14 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |
| --- |
| **Реестр многоквартирных домов по видам ремонта** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | энергетическое обследование дома |
|
| руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Город Обнинск |
|  1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 |  1 954 215,00 |  0,00 |  211 951,00 |  1 459,90 |  1 742 264,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 |  1 433 200,00 |  1 049 861,00 |  383 339,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 |  1 467 296,00 |  1 085 058,00 |  382 238,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 |  1 832 034,00 |  1 599 045,00 |  232 989,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 |  4 990 379,00 |  4 761 546,00 |  228 833,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 |  2 140 370,00 |  2 140 370,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 |  1 273 609,00 |  0,00 |  0,00 |  1 221,40 |  1 273 609,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А |  2 158 488,00 |  1 918 065,00 |  240 423,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б |  2 076 551,00 |  1 837 300,00 |  239 251,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В |  1 376 684,00 |  1 137 790,00 |  238 894,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  11 | г Обнинск ул Звездная д.5 |  1 891 393,00 |  0,00 |  339 590,00 |  0,00 |  0,00 |  1 |  1 551 803,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  12 | г Обнинск ул Комарова д.5 |  1 661 074,00 |  1 430 066,00 |  231 008,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  13 | г Обнинск ул Королева д.7 |  1 220 042,00 |  888 959,00 |  331 083,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  14 | г Обнинск ул Победы д.14 |  1 200 428,00 |  0,00 |  215 636,00 |  1 129,00 |  984 792,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  15 | г Обнинск ул Победы д.7 |  896 748,00 |  0,00 |  212 358,00 |  527,90 |  684 390,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 |  5 401 815,00 |  3 850 393,00 |  1 551 422,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
|  17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А |  2 916 110,00 |  1 765 650,00 |  1 150 460,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| Итого по МО: | 35890436 | 23464103 | 6189475 | 4338,2 | 4685055 | 1 | 1551803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к решению Обнинского городского Собрания "О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск" от 29.05.2012 № 06-34

Приложение № 15 к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования "Город Обнинск", утвержденной решением Обнинского городского Собрания от 13.05.2008 № 05-60".

|  |
| --- |
| **Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы** |
| **по проведению капитального ремонта многоквартирных домов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКДна датуутвержденияпрограммы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |  |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 1 | г Обнинск пр-кт Ленина д.102 |  5 970,40 |  275 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 954 215,00 |  1 954 215,00 |  |
| 2 | г Обнинск пр-кт Ленина д.11/6 |  2 546,50 |  61 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 433 200,00 |  1 433 200,00 |  |
| 3 | г Обнинск пр-кт Ленина д.4/3 |  2 188,10 |  81 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 467 296,00 |  1 467 296,00 |  |
| 4 | г Обнинск пр-кт Ленина д.98 |  5 811,30 |  247 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 832 034,00 |  1 832 034,00 |  |
| 5 | г Обнинск пр-кт Маркса д.78 |  17 798,90 |  780 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  4 990 379,00 |  4 990 379,00 |  |
| 6 | г Обнинск ул Аксенова д.15 |  10 736,40 |  422 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  2 140 370,00 |  2 140 370,00 |  |
| 7 | г Обнинск ул Жолио-Кюри д.7 |  2 974,40 |  132 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 273 609,00 |  1 273 609,00 |  |
| 8 | г Обнинск ул Звездная д.1 А |  5 752,50 |  263 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  2 158 488,00 |  2 158 488,00 |  |
| 9 | г Обнинск ул Звездная д.1 Б |  5 134,90 |  221 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  2 076 551,00 |  2 076 551,00 |  |
| 10 | г Обнинск ул Звездная д.1 В |  3 738,40 |  176 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 376 684,00 |  1 376 684,00 |  |
| 11 | г Обнинск ул Звездная д.5 |  2 544,95 |  86 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 891 393,00 |  1 891 393,00 |  |
| 12 | г Обнинск ул Комарова д.5 |  5 729,30 |  268 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 661 074,00 |  1 661 074,00 |  |
| 13 | г Обнинск ул Королева д.7 |  3 771,80 |  148 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 220 042,00 |  1 220 042,00 |  |
| 14 | г Обнинск ул Победы д.14 |  2 974,20 |  130 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  1 200 428,00 |  1 200 428,00 |  |
| 15 | г Обнинск ул Победы д.7 |  1 385,70 |  63 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  896 748,00 |  896 748,00 |  |
| 16 | г Обнинск ул Энгельса д.11 |  11 162,76 |  443 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  5 401 815,00 |  5 401 815,00 |  |
| 17 | г Обнинск ул Энгельса д.15 А |  5 752,70 |  259 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |  2 916 110,00 |  2 916 110,00 |  |
|  |  |  95 973,21 |  4 055 |   |   |   | 17 | 17 |   |   |   |  35 890 436,00 |  35 890 436,00 |  |